项目章程

项目名称：面向社交平台的多模态深度伪造检测系统

项目简述：面向社交平台的多模态深度伪造检测系统

发起人姓名：刘凯丽

项目成员：

- 开发者：刘凯丽和她的伙伴们

- 项目经理：刘凯丽，李佳豪，魏朝旭，王奕璇，施欣汝，付天翔

- 项目需求：

- 大模型基层平台稳定运行

- 应当能够提供检测结果的可视化，方便用户理解内容的真实性。

- 输入端口应当能够支持对多模态数据处理（视频、音频、图像等）多种数据格式的处理，并且不同数据处理有多端口，实现模型接口互不影响，便于调整模型状态。

- 模型应能够使用深度学习模型提取数据中的特征，例如人脸特征、音频特征等模型训练与评估：训练深度伪造检测模型，使用真实与伪造样本进行评估，确保结果的鲁棒性和实时性。

- 应当具有用户反馈使用结果的窗口，并且有足够量数据库容纳客户使用时的报错，便于后期实现模型微调。

- 应当具有良好的性能分析，保证平台运行过程中的稳定以及结果的鲁棒性。

可交付成果：

- 调研报告/可行性分析报告(PDF文档)

- 范围管理文档/产品需求管理文档(PDF文档)

- 作品外观设计或者界面设计等描述项目最终交付物的文档(PDF文档)

- 项目管理过程中产生的：WBS、甘特图、风险登记表等材料(PDF文档)

总体进度：

开始时间：2024.10.05

结束时间：2025.07.15

项目里程碑：

- 12月1日前完成资料收集和市场调研，征集当下市场情况

- 3月9日前完成范围管理文档，产品需求管理文档，外观设计和界面设计文档

- 7月1日完成代码实现和文档收尾。

- 7月10日完成对文档的修补和完善

签名：

**花式签名**（只有老师才可以看到的签名）

启动会议 项目名称：面向社交平台的多模态深度伪造检测系统 会议目的: 交流市场调研情况，并且做出项目规划以及人员分工 议程： - 介绍项目组成员 - 调查项目背景 - 调查项目相关文件（商业论证、项目章程） - 讨论项目组织结构 - 讨论项目范围、时间和成本目标（可行性） - 成员任务分配，项目规划线 活动内容; 责任分配; 到期日. 启动项目 整合资料; 刘凯丽 魏朝旭; 11.6. 预订会议室; 李佳豪 付天翔; 11.6. 调查项目背景; 施欣汝 王奕璇; 11.5. 下次会议的时间：11月6日 进度汇总与问题解决